# Báo Cáo Rà Soát User Story & Sắp Xếp Product Backlog

## Bước 1. Tìm Lỗi (Dùng INVEST)

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | V (Valuable / Testable): Lỗi vì "đẹp và dễ dùng" rất cảm tính, không đo lường được, không có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng để biết khi nào là xong. |
| US3 | V (Valuable): Sai ở chỗ mang tính áp đặt giải pháp kỹ thuật (dùng React) thay vì mang lại giá trị kinh doanh trực tiếp cho người dùng cuối hoặc sản phẩm. (Mặc dù Product Backlog có thể chứa việc kỹ thuật dưới dạng Enabler, nhưng nó cần gắn với giá trị hệ thống rõ ràng thay vì chỉ đích danh một công nghệ chung chung như vậy mà thiếu tiêu chí cụ thể). |
| US4 | E (Estimable / Small): Lỗi vì đây là một "Epic" trá hình, quá lớn và phức tạp (gồm nhiều chiều lọc: ngày/tuần/tháng, khu vực, nhà hàng, lại thêm xuất Excel và tự động gửi email), nhóm không thể ước lượng và hoàn thành trong 1 Sprint. |

## Bước 2. Sửa Lỗi

## a) Viết lại US2

- Nội dung mới: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất quy trình đặt món trong tối đa 3 bước và thời gian tải trang dưới 2 giây, để đặt món nhanh chóng mà không bị bực mình.

- Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria):

  - Thời gian load trang sản phẩm/nhà hàng không quá 2 giây.

  - Số bước từ lúc chọn món đến khi bấm xác nhận đặt hàng không quá 3 bước.

  - Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng đạt trên 95% trong quá trình kiểm thử khả năng sử dụng với người dùng mới.

### b) Tách US4

- Epic: Quản trị hệ thống & Báo cáo kinh doanh thông minh

- Feature: Báo cáo doanh thu đa chiều & Tự động hóa gửi báo cáo

- User Story tách nhỏ:

  - US4.1: Là một admin, tôi muốn xem và lọc báo cáo doanh thu theo thời gian (ngày, tuần, tháng), khu vực và nhà hàng trên giao diện quản trị, để nắm bắt tình hình kinh doanh.

  - US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel và hệ thống tự động gửi email báo cáo định kỳ cho ban giám đốc, để tiết kiệm thời gian tổng hợp thủ công.

## Bước 3. Xếp Lại Backlog

### a) Thứ tự ưu tiên

Thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp cho 4 mục (US1, US2 mới, US4.1, US4.2):

- US1: Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. (Lý do: Cốt lõi của app giao đồ ăn là giúp người dùng tìm được món nhanh, tính năng này độc lập, dễ làm, mang lại giá trị nhanh).

- US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất quy trình đặt món trong tối đa 3 bước(Lý do: Trải nghiệm đặt món mượt mà quyết định tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng trực tiếp).

- US4.1: Là một admin, tôi muốn xem và lọc báo cáo doanh thu đa chiều trên giao diện(Lý do: Admin cần công cụ kiểm soát dữ liệu cơ bản trước khi làm tính năng tự động hóa phức tạp).

- US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất Excel và hệ thống tự gửi email báo cáo(Lý do: Tính năng nâng cao, phụ thuộc vào dữ liệu của US4.1, làm sau khi các luồng cốt lõi đã ổn định).

### b) Mức độ chi tiết của Story đứng đầu và công việc trong buổi Refinement

- Story đứng đầu (US1) cần chi tiết đến mức nào?

  - Cần được chuẩn bị đầy đủ và làm rõ trước khi đưa vào Sprint tiếp theo, bao gồm mockup giao diện (danh sách loại món, bộ lọc), danh sách các loại món thống nhất, tiêu chí nghiệm thu cụ thể và Story Points được ước lượng rõ ràng để nhóm phát triển có thể bắt đầu triển khai ngay.

- Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint?

  - Rà soát lại với team DEV và QA để đảm bảo mọi người cùng hiểu rõ phạm vi và giới hạn.

  - Xác định các rủi ro kỹ thuật (nếu có) và thống nhất xem story này đã đủ điều kiện để đưa vào lập kế hoạch Sprint chưa.